Jake
ASE04

---
Projektauftrag
2. Phase des Kollaborationsclients
Ziele:
  - Networking
    - Mock durch XMPP-Implementierung ersetzen
  - GUI
    - Analyse der Programmverwendung
    - Entwurf gemäß Usability
    - Umsetung
  - Systemintegration in die Betriebssysteme MacOS, Linux, Windows

---
Zusätzliche Requirements
HSQLDB durch Hibernate ersetzen
DAOs nicht übernehmen
Zog Neukonzipierung der internen Komponenten nach sich
Einarbeiten & Coden der DAOs: > 100h

---
Folgen
Folgen:
  - Verzögerungen und Probleme seit dem MR2 in den Irs und Projektstatusberichten dokumentiert
Ursachen
  - Hibernate nicht geeignet für dynamisches Laden und verknüpfen variabler Datenbanken
  - Komplexe Domain

---
Auswirkungen
DAOs konnten erst am 17.1. fertiggestellt werden
Die Reimplementierung der davon abhängigen Synchronisation konnte nicht fertiggestellt werden
Folgeplan:
  - Projekt wird ohnehin weitergeführt
  - Abschätzung: 20-30h pro Person an Arbeit noch nötig
  - Rest-Implementierung innerhalb der nächsten 2 Monate

---
TEIL 2 – Präsentation
Präsentation der fertiggestellten Komponenten
  - GUI, Systemintegration
  - XMPP

---
GUI ....

---
XMPP / ICS
Ersetzbare Komponentenarchitektur des ICS
ICS bietet:
  - Login/Logout
  - Verwenden einer Nutzergruppe
  - Onlinestatus anzeigen
  - Nachrichten verschicken
  - Große Inhalte übertragen (z.B. Files)
  - Registrieren von Benachrichtigungscallbacks (kein Polling)

---
ICS-XMPP
Die XMPP-Implementierung bietet darüberhinaus
  - Login an beliebigen XMPP-Servern
    - Auch Google Talk, GMX, etc (tw. Unterschiede in Authentifizierung)
  - Benutzergruppe wird in Roster abgelegt
  - Dateitransfers per XEP-0047 (In-band)

---
Zusätzliche ICS-Funktionen
In-Band oft langsam (Bandbreitenbegrenzung)
Fallback-Architektur für Datentransfers
  1. Socketadressen austauschen → P2P
    - Schnell, z.B. in Firmennetzen
  1. Inband
  - Angedacht ist dazwischen:
    - ICE, mittels uPNP durch NATs